**Sitzungsprotokoll – Review 3**

**Projekt: Mosti**

**Woche:**

**Datum: Mittwoch , den 11.05.2016 von 13:30 – 14:15 Uhr**

**Teammitglieder / Kürzel:** **Herr Döring, Steffi, Zona, Irmi, Viola, Kathi**

**Agenda:**

* Projektstatus vorgestellt
* Abgegebene Dokumente besprochen

**Diskussion / Beschlüsse:**

- aktueller Projektstand wurde besprochen

- Architekturdokument 🡪 inhaltlich nicht ganz Konsistenz

- Domain-Logik-Schicht nicht so verwirklicht, wie Diagramm zeigt

- bei Programmierung zu starke Kopplung zwischen GUI und Datenbank

- in Termin-Datenbank sehr viele Abhängigkeiten

- Datenbank-Klassen nicht mit logischen Inhalten befüllen

- entweder muss Dokument angepasst werden, dass nur zwei Schichten verwendet werden oder Implementierung auf drei Schichten ändern

- Glossary erweitern (Kundeneinkauf, Einkaufsposition)

- Testdokument 🡪 UserAcceptance Test ist kein Test; beim Testen konkrete Angaben machen

**Offene Punkte Verantwortung (erledigt vor nächster Sitzung):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Was** | **Wer** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Kommende Abwesenheiten**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wer | Von | Bis | Bemerkung |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Nächster Termin:**

Datum: Mittwoch , den 01.06.2016

Zeit: 13:30 Uhr

Dauer: 45 Minuten