Zeitplanmanagement

3.Semesterwoche (4.April 2016 - 10.April 2016)
Dienstag, 5.April 2016: Erste Version aller Use Cases im Fully-dressed Format
Freitag, 8.April 2016: Domainmodell abgeschossen, Use Cases überarbeitet und abgeschlossen
Samstag, 9.April 2016: Anforderungsspezifikation zur Hälfte ausgearbeitet, Übersicht über die	wichtigsten Systemoperationen der Kassenfunktion und der Terminplanung, erste Version	des Requirement Management Plans und des Test Plans

4.Semesterwoche (11.April 2016 – 17.April 2016)
Montag, 11.April 2016: Ausformulierung der Systemoperationen zu Kassenfunktion und	Terminplanung mittels Contracts abgeschlossen, Erste Version der Beschreibung des	Domainmodells abgeschlossen (alle Klassen und wichtige Attribute benannt)
Dienstag, 12.April 2016: Systemsequenzdiagramme zu den Contracts abgeschlossen
Mittwoch, 13.April 2016: Überarbeitung der Domainbeschreibung (alle Klassen vollständig	beschrieben)
Donnerstag, 14.April 2016: Anforderungsspezifikation abgeschlossen
Freitag, 15.April 2016: Klassenspezifikation vollständig abgeschlossen
Samstag, 16.April 2016: Test für Kassenfunktion abgeschlossen und Fehler behoben
Sonntag, 17.April 2016: lauffähiges Programm mit Kassenfunktion

5.Semesterwoche (18.April 2016 – 24.April 2016)
Montag, 18.April 2016: Ausformulierung der Systemoperationen zu Mitarbeiter- und	Kundenverwaltung mittels Contracts abgeschlossen
Mittwoch, 20.April 2016: Systemsequenzdiagramme zu bisherigen Contracts abgeschlossen