Test Plan

Um hohe Codequalität zu gewährleisten sollen alle Codesegmente der Mosti-Software hinreichend getestet werden. Das Testen der Codesegmente wird in drei Bereiche aufgeteilt, diese wären der User-Acceptance-Test, der Funktionalitätstest und der Vollständigkeitstest.

User-Acceptance-Test:
Für den User-Acceptance-Test stehen uns mehrere Mitarbeiter der Mosterei Hemau zur Verfügung. Nach einer kurzen Einweisung, sollen sie die Funktionalitäten des Programms eigenständig ausführen. Ihre erlangten Eindrücke sollen anhand folgendem Template festgehalten werden.

1. Testnummer
2. Datum
3. Was wird gerade getestet?
4. Wie finden sie die Übersichtlichkeit des Programms

	Sehr gut	Gut	Mittel	Schlecht	Sehr schlecht
Übersichtlichkeit
Ist das Programm selbsterklärend
Lesbarkeit
Leistung

5. Welche Features fehlen ihnen bei diesem Programm?
6. Welche Funktionalitäten halten sie für überflüssig?
7. (optional bei fertiger Software) Würden Sie das Programm so nutzen/weiter empfehlen?

Das Template orientiert sich an der Anforderungsspezifikation der nichtfunktionalen Anforderungen (vor allem Bedienbarkeit und Leistung). Die User-Acceptance-Tests sollen regelmäßig, bei Abschluss eines Arbeitspaketes, durchgeführt werden.

Funktionalitätstest:
Die Funktionalitätstests werden immer in einer Gruppe von mindestens zwei Personen aus dem Team durchgeführt (zuständiger Programmierer und unabhängiger Tester). Der Test wird nach der Implementierung der Funktionalität erstellt und zeitnah ausgeführt. Getestet werden fertige Programmsegmente auf ihre richtige Funktionalität. Die entsprechenden Tests müssen deshalb so aufgebaut sein, dass die Mosti-Software gezwungen wird verschiedene Szenarien durchzuspielen und auf verschiedene Eingaben richtig zu reagieren. Dazu nutzen wir folgendes Template.

1. Testnummer
2. Datum
3. Was wird gerade getestet?
4. Liste der getesteten Problemfälle

Testfall	Geklappt/nicht geklappt	Anmerkungen
Exception1/Problemfall1
Exception2/Problemfall2

5. Überprüfung der nichtfunktionalen Anforderungen

Testfall	Geklappt/nicht geklappt	Anmerkungen
z.B. Bedienungsanforderung1
z.B. Leistungsanforderung3

Durch die Dokumentation der getesteten Problemfälle, soll eine breite Fehlerabdeckung gesichert werden.

Vollständigkeitstest:
Der Vollständigkeitstest wird mithilfe des Eclipse-Tools EclEmma durchgeführt. Hierbei wird das Testprogramm auf Vollständigkeit geprüft. (Das Ziel des Vollständigkeitstests ist eine Code-Coverage von mehr als 90%) Abhängig von den im Vollständigkeitstest erhaltenen Ergebnissen, müssen eventuell Funktionalitätstests erneut durchgeführt werden. Die fehlenden Problemfälle werden im Vollständigkeitstest dokumentiert und an den Tester des entsprechenden Funktionalitätstests weitergegeben. Der laft eigentlich zam mit dem Funkitest.