Zeitplanmanagement

Die angegebenen Daten sind Richtwerte, bis zu denen die einzelnen Aufgeben spätestens erledigt sein sollen.

3.Semesterwoche (4.April 2016 – 10.April 2016)
Dienstag, 5.April 2016: Erste Version aller Use Cases im Fully-dressed Format
Freitag, 8.April 2016: Domainmodell abgeschossen, Use Cases überarbeitet und abgeschlossen
Samstag, 9.April 2016: Anforderungsspezifikation zur Hälfte ausgearbeitet, Übersicht über die	wichtigsten Systemoperationen der Kassenfunktion und der Terminplanung, erste Version	des Requirement Management Plans und des Test Plans

4.Semesterwoche (11.April 2016 – 17.April 2016)
Montag, 11.April 2016: Erste Version von Systemsequenzdiagrammen, Erste Version der	Beschreibung des Domainmodells abgeschlossen (alle Klassen und wichtige Attribute	benannt)
Dienstag, 12.April 2016: Contracts zu den bestehenden SSDs
Mittwoch, 13.April 2016: Überarbeitung der Domainbeschreibung (alle Klassen vollständig	beschrieben)
Donnerstag, 14.April 2016: Anforderungsspezifikation abgeschlossen
Freitag, 15.April 2016: Klassenspezifikation vollständig abgeschlossen
Samstag, 16.April 2016: Domainanalyse abgeschlossen
Sonntag, 17.April 2016: lauffähiges Programm im Bereich Kassenfunktion  korrekte Kostenermittlung einzelner, individueller Einkäufe

5.Semesterwoche (18.April 2016 – 24.April 2016)
Montag, 18. April 2016: Kundenverwaltung erste Version
Mittwoch, 20. April 2016: Mitarbeiterverwaltung erste Version
Donnerstag 21 .April 2016: Schreiben des Tests für die Kassenfunktion abgeschlossen, Terminplan erste Version (mit Eingabemaske und Kalenderfunktion)
Freitag, 22. April 2016: Testen der Kassenfunktion abgeschlossen
Samstag, 23 .April 2016: Funktionalitätstests der bisherigen Kassenfunktion abgeschlossen

6. Semesterwoche (25.April 2016 – 01.Mai 2016)
Montag, 25 .April 2016: Login mit Kassenfunktion und Kundenverwaltung verbunden
Mittwoch, 27. April 2016: Kundenverwaltung Tests geschrieben, Terminplan-Tests geschrieben
Freitag, 29. April 2016: Kundenverwaltung Tests durchgeführt
Samstag, 30. April 2016: Mitarbeiterverwaltung eingebunden, Terminplan-Tests durchgeführt

7. Semesterwoche (02.Mai 2016 - 08.Mai 2016)
Montag, 02.Mai 2016: User Acceptance Test mit bisheriger Software, erste Version des Software Architektur Dokuments
Dienstag, 03.Mai 2016: Erste Version der Testdokumentation
Donnerstag, 05.Mai 2016: Dienstleistungsänderung in die Software eingebunden
Freitag, 06.Mai 2016: Testdokumentation und Software Architektur Dokumentation fertig
Samstag, 07.Mai 2016: Tests mit bisheriger Software abgeschlossen, lauffähiges Programm

8. semesterwoche (09.Mai 2016 – 15.Mai 2016)
Dienstag, 10.Mai 2016: Schichtplan erste Version
Donnerstag, 12.Mai 2016: Schichtplan in die Software eingebunden
Samstag, 14.Mai 2016: User Acceptance Test mit bisheriger Software